附件

第三轮省级生态环境保护督察第五十二项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

城阳区污水处理厂等5个环胶州湾的污水处理厂提标改造工程进度均未过半。

二、整改目标及完成情况

1.整改目标：尾水排入胶州湾的城市污水处理厂全部完成提标改造工程。

2.完成情况：尾水排入胶州湾的城市生活污水处理厂共15个，截至2024年年底，已全部完成提标改造，出水水质达到地表水准IV类标准。分别为青岛市团岛污水处理厂提标改造项目、青岛娄山河水务有限公司提标扩建项目、青岛水务集团环境能源有限公司世园会净化水厂提标改造项目、青岛张村河水务有限公司提标改造项目、龙泉河污水处理厂提标改造项目、城阳区污水处理厂提标改造项目、高新区北控水务有限公司提标改造项目、青岛大任水务有限公司提标改造项目、即墨污水处理有限公司升级改造工程、青岛蓝谷大任水务有限公司提标改造（即墨西部污水处理厂）、青岛崇杰环保胶州污水处理厂提标改造项目、出口加工区污水处理厂提标改造、青岛市李村河污水处理厂、青岛市海泊河污水处理厂、胶州北控污水处理厂。

三、整改措施及具体落实情况

1.青岛市娄山河污水处理厂提标扩建工程于2024年1月26日取得核准批复，2024年3月开工建设，9月30日项目提标段开始通水运行，12月13日取得环保验收专家意见，出水水质达到地表准IV类标准；2025年3月项目扩建段开始通水运行，3月27日取得提标扩建工程环保验收专家意见，按期完成提标扩建任务。

四、销号验收情况

2025年4月11日，青岛水务集团组织了自我验收。2025年5月20，青岛市水务管理局进行了验收复核。